BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

LICITACION PÚBLICA

ASESORIA E INSPECCION TECNICA

EJECUCION  DE OBRAS CONSTRUCCION CIRCUITO  peatonal/ vial

plaza de armas -  PLAZUELA SAN FRANCISCO. COMUNA DE QUILLOTA

1.	GENERALIDADES

Las presentes bases  norman el proceso del Llamado a Licitación Pública, a través del Sistema Chile Compra, en virtud del Convenio Mandato Completo entre el Gobierno Regional de la Vª Región de Valparaíso, en su calidad de Unidad Titular del FNDR Vª Región y la I. Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica mediante el cual se encomendó al municipio la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del proyecto código BIP Nº 30085330-0 denominado “Construcción Circuito Peatonal/Vial Plaza de Armas – Plazuela San Francisco, Quillota”.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las  Bases Administrativas Generales y Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas y demás documentos, será facultad de la Unidad Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto

2.	OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ASESORIA E INSPECCION TECNICA

Las presentes Bases Administrativas Generales tienen por objeto regular el Llamado a propuesta Pública para la contratación de la Asesoría e Inspección Técnica de las  obras civiles, provisión e instalaciones de equipos, equipamiento y puesta en marcha que significan construir un paseo semi peatonal en la zona centro histórico de la ciudad, y cuyo detalle de actividades y responsabilidades de la Asesoría e Inspección Técnica se establecen en las presentes Bases, las Bases Administrativas Especiales y Términos Técnicos de Referencia de la presente  licitación.

Profesional Residente 1

A cargo de la Asesoría e Inspección Técnica  del proyecto denominado “Construcción Circuito Peatonal/Vial Plaza de Armas – Plazuela San Francisco, Quillota”. Cuyo detalle se establece en las Bases Administrativas Especiales y en los Términos Técnicos de Referencia.

Profesional Residente 2

A cargo de la Asesoría e Inspección Técnica  del proyecto denominado “Construcción Circuito Peatonal/Vial Plaza de Armas – Plazuela San Francisco, Quillota”. Cuyo detalle se establece en las Bases Administrativas Especiales y en los Términos Técnicos de Referencia.

3.	REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA  PROPUESTA

Profesional Residente 1

Podrán participar para desarrollar la Asesoría e Inspección Técnica denominada Profesional Residente 1, todas las personas naturales, que cuenten con Título Profesional de Constructor Civil, Ingeniero Constructor y/o Arquitecto con al menos 8  años de experiencia en Inspecciones Técnicas de Obras afines a la materia de encargo. Con todo, previo a la suscripción del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario deberá inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente  a la Municipalidad.

Profesional Residente 2

Podrán participar para desarrollar la Asesoría e Inspección Técnica denominada Profesional Residente 2, todas las personas naturales, que cuenten con Título Profesional de Constructor Civil, Ingeniero Constructor y/o Arquitecto con al menos 3  años de experiencia en Inspecciones Técnicas de Obras afines a la materia de encargo. Con todo, previo a la suscripción del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario deberá inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente  a la Municipalidad.

Para los perfiles profesionales establecidos anteriormente, quedarán inhabilitados de participar, las personas naturales que hayan elaborado el diseño de la obra.

4.	CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

La ejecución de la materia de las presentes Bases, se contratará a través del sistema de suma alzada, sin reajuste y su pago se hará en la forma indicada en el punto 16 del presente instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ninguna especie, en la cual las características del contrato son inamovibles, la determinación del valor de cada estado de pago y del precio total corresponde al Proponente en base al estudio de los antecedentes entregadas por la Unidad Técnica, sin que proceda, en consecuencia, cancelar mayores costos  distinto a lo solicitado, ampliar plazos, ni otorgar indemnización por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total objeto del mismo, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su Asesoría e Inspección Técnica,  cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, además, el valor de los tributos, transporte, imposiciones, costos de las garantías y en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

5.	NORMAS APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La Asesoria e Inspección, deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, según corresponda:

- Las Bases Administrativas Generales.

- Las Bases Administrativas Especiales.

- Los Términos Técnicos de Referencia

- Las Aclaraciones de la Unidad Técnica y las Respuestas a las Consultas si las hubieren.

- El Contrato.

- Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas.

- Las  Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN).

- Decreto Nº 63 de la Subsecretaría de Transportes, publicada en el Diario Oficial de fecha 21 de Julio de 1986, sobre Señalización y Medidas de seguridad cuando se efectúan trabajos en la vía pública.

- Normas y Reglamentos vigentes para Instalaciones Eléctricas, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

- Especificaciones Técnicas para Controladores de Semáforos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) y sus Anexos.

- Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT).

- Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

ñ) Ley Nº16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Ley Nº 20.001 que regula el peso Máximo Carga Humana.

- Ley Nº 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.

- La Ley Nº 20.123 de 16 de Octubre de 2006 que regula el trabajo en régimen de subcontratación.

- Decreto 1763 Art. Nº 12 remuneraciones y cotizaciones de seguridad social.

- Los Reglamentos  ESVAL, y cualquier reglamento de otro Servicio que sea atingente

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construcción, la previsión social, el contrato de trabajadores y los demás aspectos que digan relación con el  desarrollo de una obra de construcción o provisión de alguna especie, todos  los cuales se entenderán plenamente conocidos por parte del Proponente.

  - DEL PLAZO DEL CONTRATO

El plazo efectivo para el contrato del profesional a cargo de la ejecución de la Inspección Técnica, indicada en las BAE, deberá abarcar todo el plazo del desarrollo de las Obras señaladas en estas bases,  debiendo estar presente desde  la Entrega de Terreno hasta la Recepción Provisoria sin Observaciones.  Dicho plazo se establece en las Bases Administrativas Especiales.

7.  PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

El Contratista  deberá bajar los antecedentes directamente del Portal Chile Compra (www.chilecompra.cl )

8.	ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes Bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los interesados  podrán solicitar a través del portal Chile Compra las aclaraciones pertinentes a la Unidad Técnica, en los plazos que se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podrá rectificar, aclarar o modificar  las presentes  Bases,  las  Bases  Administrativas Especiales, los Términos de Referencia  y  los demás antecedentes que formen parte de la licitación, enmiendas que pasarán a formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato de supervisión  respectivo, y serán informadas por el portal Chile Compra a todos los interesados que estén participando de la licitación.

9.   CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberán realizar de acuerdo a lo establecido en las BAE (fecha y hora), su oferta a través del portal Chile Compra, debiendo para ello ingresar en forma digital o electrónica, en el módulo de anexos Administrativos, Técnico y Económico según corresponda lo siguiente:

9.1.-	Módulo Anexo Administrativo

- Identificación completa del Proponente, incluyendo su domicilio y número de RUT.  Formulario Nº 1.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los antecedentes requeridos en la letra a), deberá señalar por escrito en el Formulario Nº 1 Identificación del Proponente, que éstos se disponen en el portal, explicitando el icono en el que se encuentren.

- Declaración Jurada Simple en  que  el Proponente  declare  estar  en  conocimiento  de   las características generales de la materia de Encargo,  su situación legal, de los antecedentes que forman parte de estas bases y de la aceptación de ésta en todas sus partes, así como la facultad privativa de la Unidad Técnica de adjudicar la licitación. Formulario Nº 2. “Declaración Jurada Simple”.

- Declaración Jurada Simple N°2 o N° 3 según corresponda, en que certifique si presta o no servicios de cualquier calidad jurídica, en otra entidad pública (art. 5º de la Ley Nº 19.896).

d)	Copia de Patente Profesional al día.

e)  Copia  Formulario Nº 22 SII del último año. Si esta información  es obtenida a través de Internet, se deberá agregar el correspondiente certificado de  validación del Servicio de Impuestos Internos.

9.2.    Módulo Anexo Técnico

En el Módulo Anexo Técnico, el proponente deberá ingresar los siguientes antecedentes:

- Copia legalizada ante Notario Público de Titulo Profesional.

- Currículum Vitae, asociado a  obras afines a la materia de encargo. Se adjunta Formulario Nº 3  y  N° 4, el que deberá ser completado según el cargo que postule.

9.3.   Módulo Anexo Económico

a)  	Boleta de Bancaria o Vale Vista, por Garantía de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad de Quillota,  cuyo monto y  glosa se define en las Bases Administrativas Especiales.

NOTA: La Boleta deberá ser de liquidez inmediata, no se aceptará Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista pagadera  con 30 días de aviso. Cabe señalar que el original de éste documento deberá ser entregado en forma física.

b)  Oferta Econômica.  Formulário Nº 5.

Cabe señalar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra y en  formulario de Oferta Económica. De presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumirá como oferta oficial lo consignado en el portal Chile Compra.

Así mismo es importante recordar que el  sistema Chile Compra acepta solo valores netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal,  no debe incluir  Impuesto.

- 10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS  EN FORMA FISICA

  - DEL SOBRE

Se consulta la entrega en forma física del documento (boleta de garantía bancaria a la vista o vale vista) que garantice  la Seriedad de la Oferta presentada el día, lugar y hora que se indica en las BAE (Cierre Electrónico y  Recepción de las Ofertas), de no dar cumplimiento a ello, será  causal para declarar al oferente fuera de bases, perdiendo  en forma inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitación.

La entrega de dicho documento, deberá realizarse por medio de un sobre, el cual deberá  ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas con:

- ID (Nº) de identificación de la licitación entregado por Chile Compra.

- Nombre del llamado a licitación.

- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad u/o RUT del Proponente.

La presentación  de lo anteriormente indicado, se certificará con la confección de un Acta de Recepción de Documentos, en donde se anotará entre otras cosas, el nombre  y cédula de identidad de  la persona que realiza la entrega, así como la hora efectiva de ésta, para finalmente proceder a  firmar dicha acta.

Cabe indicar que no se recibirán sobres después de la hora señalada, los proponentes que  no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Económica (valor precio neto), a través del portal Chile Compra serán declarados fuera de bases.

  - ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

- 10.2.1 	ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se realizará de acuerdo a lo establecido en las BAE (fecha y hora), a través del portal Chile Compra. Cabe señalar que sólo serán aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes descritos anteriormente  ya sea en forma digital o física, lo anterior habilitará en forma automática a aquellos Proponentes que hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de licitación.

- Cabe señalar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra y en Formulario de Oferta Económica. De presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumirá como oferta oficial lo consignado en el portal Chile Compra.

Así mismo es importante recordar que el sistema Chile Compra acepta solo valores netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal,  no debe incluir Impuesto.

Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderán en forma automática el derecho de seguir participando del proceso de licitación, materia de éste encargo.

11.-   	DE LAS GARANTIAS.

Las Boletas de Garantías deberán ser tomadas por el Proponente a favor del  Gobierno Regional de la Vª Región de Valparaíso, en su calidad de Unidad Titular del FNDR o a favor de  la I. Municipalidad de Quillota, en su calidad de Unidad Técnica,  según se señale en las presentes bases o en las BAE, y no  podrán ser tomadas por un tercero, a excepción que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se está presentando a la licitación, en cuyo evento su identificación  debe coincidir con la persona que se indica en los documentos legales solicitados en el punto 9.1. letra a) de las presentes Bases.

Las garantías que deban quedar en poder del Gobierno Regional, serán canalizadas a éste por intermedio exclusivo de  la Unidad Técnica y remitidas a través de un Oficio Conductor.

11.1   DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

a) 	Para garantizar la presentación y seriedad de las ofertas, cada proponente deberá entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, o Vale Vista, a la orden de la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b)	Cabe señalar que desde  el momento que el proponente publica su oferta en el portal de Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el período de vigencia de la boleta de garantía de seriedad de la oferta.

Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.

c)	Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantía se mantendrá hasta que el Proponente adjudicado proceda a firmar el respectivo Contrato y  haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

d)	Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos  deberán solicitar dicha devolución por escrito a la Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN) de la Municipalidad de Quillota, quien dará el V° B° para su retiro físico en Tesorería Municipal.

- La Boleta de Garantía se hará efectiva, sin notificación ni forma de juicio en los siguientes casos:

  - Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la Comisión Evaluadora de Licitación la falsedad de la información presentada en documentos de módulos de anexos  Administrativo, Técnico y  Económico.

  - Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicación vía Decreto Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega del correspondiente documento de garantía contractual, dentro del plazo establecido en las presentes Bases.

11.2	DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a)	El proponente adjudicado deberá entregar, al momento de la suscripción del contrato, una Consistirá  en  una  Boleta de Garantía Bancaria de liquidez inmediata, Vale a la Vista, Certificado de fianza a la Vista, Póliza de Seguros o Depósito a Plazo, a la orden del Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso en su calidad de Unidad Titular, con la finalidad de garantizar la correcta y oportuna supervisión de la Obras, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b)	La vigencia del instrumento que garantice el fiel cumplimiento del contrato será igual al tiempo de vigencia del servicio, más el plazo (días hábiles)  adicional necesario para el término efectivo del contrato.

- En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantía, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal, y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle.

- En caso de consultar modificaciones al servicio convenido, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberá modificar el valor y la fecha de vencimiento de la Boleta.

- Esta Boleta de Garantía será restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepción Provisoria de las obras (sin observaciones), siempre y cuando así lo amerite la Inspección Técnica, debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolución por escrito a dicha Inspección quien dará el Vº Bº  para su retiro físico en Tesorería Municipal

12.-	EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión Evaluadora, nombrada exclusivamente para esta licitación. Esta evaluación se realizará en conformidad con metodología establecida en las Bases Administrativas Especiales.

La Comisión Evaluadora estará compuesta por:

La Secretaria Comunal de Planificación o quién le subrogue.

El Director de Obras Municipales o quién le subrogue.

Un profesional de la Secretaría Comunal de Planificación o quién le reemplace.

- De los Errores u omisiones formales y solicitud de Antecedentes.

Si posteriormente a la apertura y revisados los antecedentes por la Comisión de Evaluación, se detectan errores u omisiones formales en la o las propuestas formuladas por los oferentes, éstas podrán ser salvadas previa solicitud de la comisión señalada, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores; esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40° del Reglamento de la Ley 19.886.

Todos los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasarán a formar parte de la propuesta y no deberán cambiar la oferta económica, ni el plazo ofertado.

La Comisión de Evaluación rechazará aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos (documentos), exigidos en las presentes bases de la licitación, así mismo no podrá corregir errores aritméticos que presenten las ofertas. Podrá, sin embargo, admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisión o errores menores mencionados en la letra a), que no sean sobre cuestiones de fondo, las cuales son las siguientes:

- La ausencia o ilegibilidad de documentos legales de la empresa en papel o formato digital, o de los documentos técnicos y financieros de la oferta.

- La presentación (papel o formato digital) de documentos legales de la empresa sin actualización.

- La ausencia (papel o formato digital) de documentación que  acredite el Representante Legal.

- La no protocolización o legalización de documentos solicitados.

- La no entrega física de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, su plazo y monto  equívocos.

- La Identificación del Oferente, la Declaración Jurada y la Oferta, sin firma del representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El análisis de las ofertas presentadas, se realizará en conformidad con metodología establecida en las Bases Administrativas Especiales, en base a los antecedentes efectivamente entregados por cada proponente a través del portal de Chile Compra en módulos de anexos  Administrativo, Técnico y  Económico de manera tal que la Comisión pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del  proyecto.

Toda información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los proponentes será estimada fraudulenta, siendo causal de eliminación del oferente de la etapa de evaluación y adjudicación de la propuesta.

En tal evento los proponentes participantes que sean afectados por dicha resolución declinan efectuar cualquier acción que pretenda indemnización alguna por este hecho, entendiendo la facultad privativa del Municipio para decidirlo que sea más conveniente a sus intereses.

De dicha evaluación emanará un Informe Técnico de Adjudicación, en el cual se  consignarán las razones técnicas, financieras y jurídicas de la ponderación obtenida por cada una de las ofertas presentadas. Cabe señalar que la aplicación de la metodología, establecida en las BAE dará como resultado final en orden descendente de una propuesta de adjudicación, sugiriendo la Comisión al Sr. Alcalde y/o al Concejo Municipal según corresponda, adjudicar la licitación a favor del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

En todo caso y según corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de efectuar un nuevo proceso de licitación.

13.-	OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisión de Evaluación procederá a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderaciones establecidos en bases, pudiendo eventualmente proponer su adjudicación o rechazo.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases.

Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada, mediante Decreto Alcaldicio. Para posteriormente  efectuar una nueva licitación.

14.-	DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicación de las propuestas será resuelta sólo por el Sr. Alcalde, salvo que de los contratos de la licitación involucre montos iguales o superiores al equivalente de 500 UTM o se comprometa al municipio por un plazo que exceda el período Alcaldicio, evento en el cual se requerirá acuerdo previo del Honorable Concejo Municipal.

La licitación se entenderá oficialmente adjudicada una vez que la  Municipalidad de Quillota así lo dictamine a través de la emisión de un Decreto Alcaldicio, debidamente notificado a través del Sistema Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se deberá consignar el o los nombres de los proponentes favorecidos (persona natural y/o jurídica), el o los montos ofertados (impuesto incluido) y el o los  plazos de ejecución en días corridos.

El o los Proponentes favorecidos, una vez notificado de la resolución a través del Sistema Chile Compra, deberá acordar con la Unidad de Asesoría Jurídica de la  Municipalidad de Quillota la fecha efectiva de suscripción del contrato y entrega de la boleta de garantía respectiva, incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripción en Chile Proveedores.

15.- 	SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y  GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitación, el Adjudicatario previo a la suscripción del respectivo contrato, deberá certificar que se encuentra inscrito en el registro de proveedores de CHILE COMPRA.

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de  Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quillota, el redactar el Contrato para su suscripción, debiendo esta unidad coordinar el día y hora con el adjudicatario para llevar a efecto este acto. Y por consiguiente coordinar todas aquellas acciones y/o antecedentes que son necesarios para tal efecto,  con todas aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo, cumpliendo con los plazos establecidos en las Bases para la suscripción del Contrato.

Tratándose de proyectos de ejecución de obras, deberán incorporarse al Contrato los siguientes puntos:

- Labor a desarrollar por el Asesor  Técnico de Obras:

- Velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales, Especiales de Propuestas del proyecto  y demás antecedentes de licitación.

- Formular las observaciones que le merezca la ejecución de la obra, la calidad de los suministros u otros aspectos.

- Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

- Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las especificaciones técnicas.

- Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad.

- Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales.

- Controlar el correcto cumplimiento del programa de construcción (carta Gantt) del proyecto.

- Verificar el avance de la obra presentado para la tramitación del estado de pago.

- Realizar sus labores diariamente con la obligación de permanecer en la obra durante toda la jornada de trabajo, pudiendo ausentarse sólo para realización de trámites en dependencias de la Unidad Técnica

El Asesor e Inspector Técnico de Obras  Residente 1 y el Asesor e Inspector Técnico de Obras Residente 2  efectuarán todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la Inspección Técnica de Obras (ITO Fiscal) de la Unidad Técnica.

La vigencia del Contrato y las obligaciones de ambos Asesores e inspectores Técnicos de Obras, que emanan de aquel, se extenderán en todo caso, hasta la Recepción Provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

El Proponente adjudicado tendrá el plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de Notificación de la Adjudicación a través del sistema Chile Compra para suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebración y/o protocolización, serán de cargo exclusivo del Adjudicatario. Quien deberá hacer entrega de dos copias a la Municipalidad  en el plazo de 05 días hábiles.

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la Boleta de Garantía,  dentro del plazo señalado, sea  por desistimiento o simple  omisión, habilita  a  la  Municipalidad  de  Quillota  para  dejar  sin  efecto  la adjudicación y hacer  efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Acciones que  una vez  aplicadas, tendrán carácter de irreversibles. En cuyo evento y sin llamar a una nueva licitación, la Municipalidad de Quillota podrá proponer  previo Vº Bº  de la Unidad Titular adjudicar la licitación a los otros proponentes participantes cuyas ofertas hayan sido evaluadas.

16.-	DEL SISTEMA DE PAGO

16.1	ESTADOS DE PAGO

Se adoptará el sistema de Estados de Pago Mensuales. De cada estado de pago se retendrá un 10% correspondiente a impuesto, cada boleta de honorarios  se emitirá a nombre  de la Unidad Titular de acuerdo a lo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

Los Estados de Pagos se presentarán a la Inspección Técnica de la Obra (ITO Fiscal) cuando efectivamente se haya ejecutado la cantidad de obras especificada en cada uno de ellos, debiendo ser remitidos a la Unidad Titular a mas tardar el día 20 de cada mes o el día hábil siguiente si aquel fuese festivo, su tramitación se hará presentando los siguientes antecedentes:

16.2. Primer estado de pago y subsiguientes:

Para dar curso a la tramitación de su estado de pago, junto con presentar su Boleta de honorarios acompañada de una copia del estado de pago del contratista, deberá remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto para la Inspección Fiscal e la I. Municipalidad de Quillota, como al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a)	Oficio conductor aprobando el pago, dirigido al Jefe de la División de Administración y finanzas, con copia al Jefe del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional de Valparaíso, firmado por el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota.

b)	Boleta de Honorarios, a nombre de la Unidad Titular  (Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso), según indicaciones de las Bases Administrativas Especiales.

c)	Decreto Alcaldicio de Adjudicación del Servicio de Apoyo.

d)	Copia del Contrato respectivo.

e) 	Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

f)	Certificado del Inspector Técnico de Obras (ITO Fiscal).

g)	Detalle de las Obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construcción.

h)   Curvas comparativas de Avance Físico y Financiero, Real y Programado.

- Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramación de las faenas (si procede)                     confeccionada por el contratista, acompañada por las observaciones y sugerencias de la asesoría.

j)	Análisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

k)	Copia de los Ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

l)	Fotografías impresas a color de los sectores representativos de la obra.

m) 	Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

n) 	Historial de modificaciones de proyectos autorizadas por el Gobierno Regional.

ñ)  	Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

o)  	CD con copia digital en formato DOC (Word) del informe, plantillas en formato XLS  (Excel), imágenes en formato JPG y carta Gantt en MPP (Proyect).

16.3.  Ultimo estado de pago:

a)	Acta de Recepción Provisoria (sin observaciones), según corresponda.

b)	Certificado del Inspector Técnico de Obras Fiscal.

c)	Informe de Término de la Obra, área o especialidades encomendadas.

d)	Fotocopia de las anotaciones (observaciones), realizadas en el libro de Obras.

El pago final, no podrá ser inferior al 10% del monto total de su Contrato y se cursará junto con la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra y el informe correspondiente a la última etapa, que incluirá el acta de la recepción provisoria.

17.-	DE LAS OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL

Será labor del ATO, sin que esta enumeración sea taxativa, ni excluyente, el velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases Adm. Generales, Bases Adm. Especiales, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas,  Memorias, planos, aclaraciones, etc.,  así como de todo antecedentes que forme parte de la licitación.

El profesional  a cargo de la  Asesoría Técnica de Obras deberá:

a)	La asistencia y permanencia obligatoria durante todo el tiempo en que se realice la ejecución de las Obras, así como cuando la Unidad Técnica lo requiera para la firma de las Actas de Entrega de Terreno,  Recepción Provisoria de Obras y Equipamiento.

b)	Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga el Director de Obras Municipales en su calidad de Inspector Técnico de Obras (ITO Fiscal),  a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución.

c)	Facilitar el libre acceso a la obra, a los profesionales  Arquitectos y/o Constructores de la Unidad Técnica y a Consultores que realizaron los diseños de Ingeniería y Especialidades, a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución, previa coordinación con el Inspector Técnico de Obras.

d)	Para el cumplimiento de sus funciones el Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso, podrá disponer, supervisar y fiscalizar las obras, instalaciones y equipamiento que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra d del artículo 20 de la Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional previa coordinación con Inspector Técnico de Obras.

e)	Otorgar oportuna solución alternativa, en la eventualidad se produzca una situación imprevista o fortuita en el ámbito constructivo. Debiendo para ello elaborar un Informe Técnico, el cual requerirá la el Vº Bº del ITO Fiscal y según sea el caso, de la Unidad Titular.

f)	Visar y gestionar ante la Unidad Titular la cancelación de los Estados de Pago correspondientes a la ejecución de las Obras y a sus Honorarios.

g)	Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que los Términos de Referencia y el Contrato le  impongan, éste responderá directa y exclusivamente por todos los defectos y daños que evidenciase la obra por cualquier causa hasta la fecha de Recepción Provisoria sin observaciones.

La vigencia del Contrato y las obligaciones del Asesor Técnico de Obras, que emanan de aquel, se extenderán en todo caso, hasta la Recepción Provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

h)	Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al profesional le corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.

18.-	RECEPCIÓN PROVISORIA

Corresponderá al profesional a cargo de las labores de Inspección Técnica (ATO), en coordinación con la Inspección Técnica de Obras (ITO Fiscal), el realizar la Recepción Provisoria de Obras, instalaciones y Equipamiento, debiendo éste coordinar e  informar al Director de Obras Municipales en su calidad de ITO y al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso con al menos diez (10) días de anticipación, la fecha efectiva (día y hora) en que se efectuara dicha Recepción, a objeto que puedan designar un representante para asistir a dicho acto, si así lo estimaren necesario.

  - OBRAS E INSTALACIONES

Convenido lo anterior, dicha  Comisión deberá constituirse en Terreno para verificar  que las Obras e instalaciones estén terminadas de acuerdo a proyecto y demás disposiciones contractuales. Para ello se levantará un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se harán las observaciones fijándose el plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la Inspección Técnica, ésta podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantías, previa autorización de la Unidad Técnica, dejando constancia del hecho, aplicándose las multas que por atraso correspondiere.

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción provisoria fijándose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantará una Acta de Recepción Provisoria en el mismo terreno.

18.2	EQUPOS Y/O EQUIPAMIENTO

Convenido lo anterior, dicha  Comisión deberá constituirse al momento de ingresar el equipamiento al recinto, para chequear en conjunto con Guía de Despacho emanada por la  empresa proveedora, la cantidad y el estado de los productos o especies  a recibir, los cuales deberán concordar efectivamente con las especificaciones técnicas, oferta y  contrato respectivo; finalizado esto se procederá a levantar un Acta en donde se consignará  lo verificado.

Cabe señalar que las los productos o especies, deben ser recibidos en  óptimas condiciones de fabricación y funcionamiento, sin defectos u/o daños apreciables a simple vista, de no ser así, estos serán devueltos en forma inmediata, procediendo a consignar dichas observaciones en el acta respectiva. De igual forma se actuara con lo que respecta a la cantidad a suministrar, se existieran diferencias, éstas serán consignadas en el acta,  procediendo en ambos casos a fijar el plazo para subsanar dichas observaciones.

Si no existieren observaciones o una vez que ellas hayan sido solucionadas, el Inspector Técnico en conjunto con los representantes de las unidades presentes,   procederá a la recepción del equipamiento y a suscribir el acta correspondiente

18.3 	INAUGURACION

Corresponde  a la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, informar con un mínimo de 30 días de anticipación al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso en su calidad de Mandante y al Gobernador Provincial  la fecha efectiva (día y hora) en la cual se realizará la inauguración del las obras, a objeto de concordar las características  y detalles de la actividad inaugural, así como la difusión y convocatoria a la comunidad, las que deberán efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica.

Del mismo modo, la Unidad Técnica deberá informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusión a fin de coordinar debidamente su realización.

19.-	 MODIFICACION DEL CONTRATO

Todo aumento o disminución de plazo  y  posterior modificación del contrato del o los Asesores Técnicos de Obras (ATO), requerirá un estricto cumplimiento de las Bases Administrativas Generales y Especiales, de los Términos Técnicos de Referencia y demás antecedentes de la Propuesta.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar dicho aumento, disminución o modificación del contrato original, la Unidad Técnica, remitirá un informe  y solicitud de autorización con el Vº Bº de la Inspección Técnica de Obras (ITO), al Gobierno Regional de la Vª Región de Valparaíso, en su calidad de Unidad Titular del FNDR,  quien aprobara o rechazar{a dicha solicitud.

En el caso que dicha solicitud sea aceptada, se comunicara por escrito al o los profesionales afectados por el aumento, disminución o modificación  de su contrato, de acuerdo al precio, plazo y condiciones que se convengan oportunamente, todo conforme a los valores que se hayan contemplado en la oferta y contrato original.

En los eventos anteriores, el profesional afectado estará obligado, dentro del término de 5 días hábiles, a modificar el monto de la garantía del contrato en los mismos porcentajes  que el fijado en las Bases Especiales para esta boleta y a prorrogar la vigencia de la misma en los días en que haya sido ampliado o disminuido el plazo que hubiere sido solicitado.

20.-	TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos señalados en las presentes bases, facultará a la Unidad Técnica sin llamar a una nueva licitación, para adjudicar la inspección remanente por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la licitación original, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas, previo informe a la Unidad Titular.

En la eventualidad de tener que aplicar la resolución del contrato,  solo se procederá a cancelar al ATO, los honorarios correspondientes al mes en que haya prestado los servicios  profesionales, una vez finiquitado el contrato se procederá a la devolución de la garantía correspondiente.

21.-	RESCILIACIÓN

Corresponderá resciliar el contrato cuando, de común acuerdo, la Unidad Técnica, previa conformidad con el Proponente decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberá formular una presentación por escrito a la otra parte con una anticipación de 30 días corridos, y ésta aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización del acuerdo respectivo.

22.-  	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato quedará resuelto por disposición de la Unidad Técnica si ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

- Si el Proponente no concurre a la firma del Contrato o no acredita su inscripción en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública CHILE COMPRA, en plazos estipulados en las presentes bases.

- Si el proponente rechaza la orden compra emitida.

c)	Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Boleta de Garantía por fiel cumplimiento del mismo.

d)	Si el Proponente no concurre a la entrega de terreno dentro del plazo de tres días (03) seguidos, habiendo sido notificado por la Inspección Fiscal.

e) 	Por  evidente desistimiento en la supervisión de las obras materia de la presente licitación.

- Si el proveedor es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

g)	Si no se acata las órdenes e instrucciones que imparta la Inspección Fiscal u/o de la Unidad Titular.

h)	Por modificación o alteración de las obras sin la debida autorización de la Inspección Fiscal u/o de la Unidad Titular.

i) 	Si el Proponente en su calidad de profesional demostrara incapacidad técnica para llevar a buen termino la ejecución de las obras.

j) 	En general, si el Proponente no ha dado cumplimiento a los Términos de Referencia de la licitación.

k)	En cualquiera de estos eventos el Proponente perderá como sanción, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, las garantías que avalan el cumplimento de éste.

23.-	FALLECIMIENTO DEL PROPONENTE

En caso de fallecimiento del Proponente, se procederá a dar  término del contrato, y si existieran honorarios, garantías y/o retenciones a favor, estas se girarán  a sus herederos o causahabientes,  previa suscripción del finiquito. Lo mismo sucederá si se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del proveedor.

24.-	DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para todos los efectos derivados de la licitación a que se refieren estas Bases, así como de los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillota  y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Enero  de 2015.-